项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | “北京市农产品价格定量预测模型”项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市价格监测中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82 | 82 | 82 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 82 | 82 | 82 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过北京市农产品价格定量预测模型项目，针对北京市农产品价格具体情况定制化构建定量预测模型合集，预测在目标周期内猪肉、鸡蛋、蔬菜价格，形成系统全面的预测辅助数据报告；提高本市农产品价格预测预警工作的科学性和前瞻性。提升农产品预测预警能力，为政府重大经济决策部署，如保供稳价工作，提供更多科学有效的指标支撑和筹备时间。 |  |  |  |  | 通过北京市农产品价格定量预测模型项目，预测在目标周期内猪肉、鸡蛋、蔬菜价格，形成系统全面的预测辅助数据报告,提高本市农产品价格预测预警工作的科学性和前瞻性。提升农产品预测预警能力，为政府重大经济决策部署提供更多科学有效的指标支撑。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）月度预测辅助数据报告 |  | ≥5期 | 月度预测辅助数据报告5期 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）季度预测辅助数据报告 |  | ≥2期 | 季度预测辅助数据报告2期 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）半年度预测辅助数据报告 |  | ≥1期 | 半年度预测辅助数据报告1期 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）年度预测辅助数据报告 |  | ≥1期 | 年度预测辅助数据报告1期 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 特殊节点预测辅助数据报告（重要节假日、重点事件等情况前后时间） |  | ≥4期 | 特殊节点预测辅助数据报告4期 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 北京市农产品价格定量预测建设项目研究成果综合报告 |  | ≥1篇 | 北京市农产品价格定量预测建设项目研究成果综合报告1篇 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 猪肉、鸡蛋、8个当家蔬菜品种和1个蔬菜复合品种11个价格定量模型成果 |  | ≥11个 | 搭建价格定量预测模型11个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 北京市农产品各类预测辅助数据报告验收通过率 |  | ≥90% | 北京市农产品各类预测辅助数据报告验收通过率100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 模型建设、试运行、验收周期 |  | ≤10月 | 模型建设、试运行、验收周期7个月 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为北京市农产品价格预测预警工作提供辅助数据支撑 |  | 高 | 高，已生成预测数据，为北京市农产品价格预测预警工作提供支撑 | 20 | 19 | 还需要进一步提升预测预警能力 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 数据相关成本 |  | ≤18.5万元 | 数据相关成本18.5万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 报告成本 |  | ≤6.5万元 | 报告成本6.5万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 模型相关成本 |  | ≤57万元 | 模型相关成本57万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用该项目成果的价格监测业务人员满意度 |  | ≥90% | 向使用该项目成果的价格监测业务人员下发了15份满意度调查问卷，满意度100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |